# Project Charter # (Acta de Constitución del Proyecto)

# Información General

| Nombre del Proyecto: | Reporta PE | Fecha de preparación: | 11 de abril del 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuario: | Administrador y denunciantes | Fecha de cierre: | 13 de junio del 2024 |
| Preparado por: | Grupo 8 | Autorizado por: | Gerencia general |

# Propósito del proyecto (Descripción del producto o servicio)

Implementar una red social para facilitar, sistematizar y visibilizar las denuncias ciudadanas, con el fin de incrementar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

# Objetivos del proyecto

Objetivo principal del proyecto

Facilitar y promover la denuncia ciudadana de problemas, irregularidades y abusos, con el fin de incrementar la transparencia y la rendición de cuentas en diferentes aspectos de la sociedad.

Objetivos específicos del proyecto

- Crear un canal que sea en lo posible centralizado y de fácil acceso para que los ciudadanos puedan reportar de forma rápida, sencilla y segura los diversos tipos de problemas que pueden ocurrir como abusos, faltas, delitos o irregularidades. - Sistematizar y analizar la información recopilada a través de las denuncias, con la finalidad de identificar patrones, tendencias y problemáticas recurrentes. - Hacer visibles las denuncias ciudadanas y generar presión social para exigir soluciones y acciones correctivas por parte de las entidades y organismos responsables. - Empoderar a los ciudadanos y fomentar su participación activa en la identificación y denuncia de problemas, fortaleciendo así la democracia y el Estado de Derecho. - Establecer mecanismos de seguimiento y retroalimentación, de manera que los denunciantes puedan conocer el estado y los resultados de sus denuncias. - Desarrollar alianzas y sinergias con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, para potenciar el impacto y la efectividad de la plataforma de denuncias.

# Alcance del proyecto

- El proyecto se enfocará inicialmente en un ámbito local(Lima), con posibilidad de expansión a nivel nacional en el futuro. - La red social aceptará denuncias sobre una amplia gama de temas, estableciendo categorías claras para organizar la información. - Participarán diversos actores, incluyendo ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, en colaboración con instituciones públicas. - Se ofrecerán diferentes niveles de confidencialidad y anonimato para proteger a los denunciantes. - La plataforma será accesible vía web y móvil, e incorporará funcionalidades avanzadas de análisis de datos. Contenido del Proyecto. - Fase de creación y comienzo del proyecto. - Fase de organización y estructura del proyecto. - Fase de creación de módulos. - Fase de integración y pruebas. Restricciones. - Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos personales, privacidad y confidencialidad. - Implementar mecanismos robustos de seguridad y anonimato para proteger la identidad y la integridad de los denunciantes. - Establecer procesos claros y eficientes para la recepción, clasificación, investigación y seguimiento de las denuncias. - Contar con la infraestructura tecnológica, los recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado funcionamiento de la plataforma. - Desarrollar un modelo de negocio y gobernanza que garantice la sostenibilidad a largo plazo y la capacidad de adaptarse a necesidades cambiantes. Destinatarios. - Administradores del sistema. - Ciudadanos que buscan publicar sus denuncias Beneficios para los destinatarios. - La red social garantizará diferentes niveles de anonimato y confidencialidad, según las necesidades de los denunciantes, brindándoles confianza y seguridad para hacer públicas sus denuncias. - Las denuncias serían registradas y procesadas de manera sistemática, permitiendo a los denunciantes dar seguimiento al estado y los resultados de sus reportes. - La plataforma les daría a los ciudadanos una herramienta concreta para ejercer un papel activo en la identificación y denuncia de problemas, fomentando su empoderamiento y participación en asuntos de interés público.

# Planeamiento inicial del proyecto al alto nivel

Estimación de recursos requeridos: - Un jefe de proyecto - Un arquitecto de software - Un programador backend - Un programador front-end - Un diseñador UX - Un analista QA - Un administrador de Base de datos Estimación de fechas a programar: - Fecha de inicio: 11 de abril del 20243 (Semana 3) - Fecha de término: 13 de junio del 2024 (Semana 12)

# Funcionalidades del proyecto

Funcionalidades para administrador

- Revisar, clasificar y priorizar las denuncias recibidas. - Flujos de trabajo y protocolos para la investigación y seguimiento de los casos. - Panel de control y alerta para monitorear la actividad de la plataforma. - Interfaz de comunicación con instituciones públicas, organismos de control, etc. - Coordinación de acciones y derivación de denuncias a las entidades competentes. - Generación de reportes y estadísticas para facilitar la rendición de cuentas. - Gestión de usuarios, permisos y roles para controlar el acceso a la plataforma. - Implementación de políticas y controles de seguridad para proteger la integridad de los datos. - Monitoreo y detección de actividades sospechosas o maliciosas.

Funcionalidades para el denunciante

- Formularios intuitivos y de fácil uso para reportar diversos tipos de problemas. - Opciones de confidencialidad y anonimato para proteger su identidad. - Categorización de las denuncias para facilitar su organización y procesamiento. - Acceso a un panel de seguimiento para ver el estado de sus denuncias. - Recepción de notificaciones sobre el avance y resolución de sus reportes. - Posibilidad de aportar información adicional o complementaria a sus denuncias. - Foros y espacios de discusión para intercambiar información con otros denunciantes. - Opciones de compartir y difundir sus denuncias a través de redes sociales. - Acceso a estadísticas y visualizaciones que muestran el impacto de las denuncias.

# Hitos del proyecto

| Hito o evento significativo | Fecha Programada |
| --- | --- |
| Hito 1: Documentación, requisitos y diseños iniciales | 27 de abril del 2024 |
| Hito 2: Implementación | 26 de mayo del 2024 |
| Hito 3: Integración y pruebas | 5 de junio del 2024 |

# Presupuesto del proyecto

| Gastos Fijos | Hosting y dominio | $. 50 |
| --- | --- | --- |
| Gastos Variables | Gastos administrativos | $. 50 |
|  | Software de pruebas | $. 50 |
| Total |  | $. 150 |

| Sueldos | Benites Meza, Marquinhos | $. 2000 |
| --- | --- | --- |
|  | Renzo A. Lipa Palacios | $. 1000 |
|  | Christian Montes Ramos | $. 1000 |
|  | Bryan A. Velarde H. | $. 1000 |
|  | Cueva Mantura, Alvaro Bertilo | $. 1000 |
|  | José Luis Chaco | $. 1000 |
|  | Castillo Carranza, Jose Richard | $. 1000 |
|  | Bryan Velarde | $. 1000 |
| Total mensual |  | $. 9150 |
| Total del proyecto por 3 meses |  | $. 27450 |

| Reserva de contingencia | 10% del presupuesto | $. 2745 |
| --- | --- | --- |

| Total del presupuesto | $. 30195 |
| --- | --- |

# Autoridad del proyecto

# Gerente del proyecto

Castillo Carranza, Jose Richard (Jefe de Proyecto)

# Comité de seguimiento (Dirección)

Cueva Mantura, Alvaro(Gerente de satisfacción al cliente) Lipa Palacios, Renzo Alex(Gerente de desarrollo de software)

# Integrantes del equipo del proyecto, roles y responsabilidades

- Jefe del proyecto: Benites Meza, Marcos - Arquitecto de software: Renzo A. Lipa Palacios - Programador backend: Christian Montes Ramos - Programador frontend: Bryan A. Velarde H. & Cueva Mantura, Alvaro Bertilo - Diseñador UX: José Luis Chaco - Analista QA: Castillo Carranza, Jose Richard - Administrador de base de datos: Bryan Velarde - Analista funcional: Cancio Bedon, Alex

# Firmas

| Nombre/Función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Benites Meza, Marco Fabricio / Jefe del Proyecto, x |  | 17 de abril del 2024 |
| Renzo A. Lipa Palacios / Arquitecto de Software |  | 17 de abril del 2024 |
| Christian Montes Ramos / Programador Backend |  | 17 de abril del 2024 |
| Bryan A. Velarde H. / Programador Frontend |  | 17 de abril del 2024 |
| Cueva Mantura, Alvaro Bertilo / Programador Frontend |  | 16 de abril del 2024 |
| José Luis Chaco / Diseñador UX/UI |  | 17 de abril del 2024 |
| Castillo Carranza, Jose Richard / Analista QA |  | 17 de abril del 2024 |
| Bryan Velarde /, Administrador de Base de datos |  | 17 de abril del 2024 |
| Cancio Bedon, Alex / Analista funcional |  | 17 de abril del 2024 |